CHUẨN HÓA NHỊP SPRINT CỦA ĐỘI RIKKEIGO

Phần 1 – Phân tích

| Quy tắc | Đúng/Sai | Vi phạm sự kiện/Artifact nào | Trụ cột bị ảnh hưởng | Hậu quả thực tế |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QT1. Độ dài Sprint linh hoạt: tuần nhiều việc thì kéo dài 3–4 tuần, ít việc thì rút còn 1 tuần. | Sai | Sprint – Sprint phải có độ dài cố định để tạo nhịp làm việc đều đặn. | Minh bạch, Thanh tra, Thích nghi | Người dùng không biết chính xác khi nào có bản mới, đồng thời đội khó duy trì việc kiểm tra và thích nghi theo một nhịp ổn định. |
| QT2. Cuối Sprint, đội trình diễn cho người dùng thử mọi thứ đã code, kể cả phần chưa kiểm thử, để họ thấy đội làm việc chăm chỉ. | Sai | Sprint Review và Increment – phần chưa kiểm thử, chưa đạt tiêu chuẩn “xong” không được coi là Increment hoàn chỉnh để trình diễn như sản phẩm đã hoàn thành. | Minh bạch, Thanh tra | Người dùng nhìn thấy những tính năng còn lỗi hoặc chưa hoàn thiện, khiến chất lượng thực tế của sản phẩm không được phản ánh chính xác. |
| QT3. Sau buổi Sprint Review, Đức cập nhật lại Product Backlog dựa trên góp ý của người dùng thử. | Đúng | — | — | Đây là quy tắc đúng vì Sprint Review là cơ hội để kiểm tra kết quả với người dùng và thích nghi Product Backlog dựa trên phản hồi mới. |
| QT4. Sprint vừa rồi không có sự cố nào nên đội bỏ buổi Sprint Retrospective cho đỡ tốn thời gian. | Sai | Sprint Retrospective – đây là sự kiện Scrum chính thức để kiểm tra cách làm việc và xác định cải tiến. | Thanh tra, Thích nghi | Đội mất cơ hội phát hiện và cải thiện những vấn đề trong cách làm việc, khiến các lỗi hoặc điểm chưa tốt có thể tiếp tục lặp lại. |

Phần 2 – Sửa lỗi

QT1 – Quy tắc đúng

Đội RikkeiGo phải duy trì Sprint với độ dài cố định, thống nhất trước và không tự ý kéo dài hoặc rút ngắn Sprint theo khối lượng công việc.

QT2 – Quy tắc đúng

Cuối Sprint, đội RikkeiGo chỉ trình diễn những phần sản phẩm đã đạt tiêu chuẩn “xong” (đã kiểm thử và chạy ổn định) để được coi là Increment.

QT4 – Quy tắc đúng

Đội RikkeiGo phải tổ chức Sprint Retrospective sau mỗi Sprint, kể cả khi Sprint không có sự cố, để kiểm tra cách làm việc và xác định các cải tiến cho Sprint tiếp theo.