PHÂN ĐỊNH LẠI 3 VAI TRÒ TRONG ĐỘI RIKKEIGO

Phần 1 – Phân tích

| Quy ước | Đúng/Sai | Quyết định này thuộc về vai trò nào & vì sao | Triệu chứng nào ở Bối cảnh do quy ước này gây ra (nếu có) |
| --- | --- | --- | --- |
| QU1. Đức duyệt từng đoạn code và tự chọn thư viện bản đồ cho tính năng đặt xe. | Sai | Việc lựa chọn thư viện và cách viết code thuộc về Developers, vì Developers chịu trách nhiệm về cách triển khai kỹ thuật. Đức là Product Owner nên không cần duyệt từng đoạn code. | Làm Đức bị quá tải vì có quá nhiều việc phải chờ Đức quyết định. |
| QU2. Trong Daily Scrum mỗi sáng, Lan giao cụ thể ai làm thẻ việc nào trong ngày. | Sai | Việc phân chia và tổ chức công việc thuộc về Developers. Scrum Master Lan chỉ hỗ trợ, hướng dẫn và loại bỏ khó khăn, không trực tiếp giao việc. | Làm lập trình viên phàn nàn bị bắt làm theo cách kém hiệu quả. |
| QU3. Đức sắp xếp thứ tự ưu tiên Product Backlog dựa trên giá trị mang lại cho người đặt xe. | Đúng | Đây là trách nhiệm của Product Owner (Đức) vì Product Owner quản lý Product Backlog và quyết định thứ tự ưu tiên dựa trên giá trị sản phẩm. | Không có triệu chứng, vì đây là việc Đức cần làm. |
| QU4. Developers tự đổi thứ tự hạng mục trong Product Backlog khi thấy một tính năng khác dễ làm hơn. | Sai | Thứ tự Product Backlog thuộc về Product Owner. Developers được tự quyết định cách làm kỹ thuật nhưng không tự ý đổi thứ tự ưu tiên chỉ vì tính năng đó dễ làm hơn. | Có thể làm đội ưu tiên việc dễ làm thay vì việc có giá trị cao, gây lệch hướng sản phẩm. |

Phần 2 – Vá lỗi

QU1

Developers tự quyết định lựa chọn thư viện bản đồ và cách triển khai kỹ thuật cho tính năng đặt xe, Đức không cần duyệt từng đoạn code.

QU2

Trong Daily Scrum, Developers tự phân chia và tổ chức công việc; Lan chỉ hỗ trợ, hướng dẫn và giúp đội giải quyết các khó khăn.

QU4

Product Owner Đức quyết định thứ tự Product Backlog dựa trên giá trị sản phẩm, còn Developers tự quyết định cách triển khai công việc.