CHUẨN HÓA PRODUCT BACKLOG ĐẶT XE GHÉP TRÊN TRELLO

Phần 1: Phân tích

| Hạng mục | Đúng/Sai | Vi phạm tiêu chí/quy tắc nào | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| H1. “Làm tính năng đi ghép” chỉ có tiêu đề, không mô tả | Sai | Vi phạm D.E.E.P – Detail Enough | Thẻ quá chung chung, không có mô tả nên Developer không biết cụ thể phải làm gì. |
| H2. “Đổi màu giao diện theo mùa lễ hội” nằm trên “Tự động chia tiền cho các khách đi ghép” | Đúng |  | Đề bài không cho biết giá trị ưu tiên cụ thể của 2 thẻ nên không đủ căn cứ để kết luận thứ tự này sai. |
| H3. “Khách đánh giá bạn đi ghép” chỉ có tiêu đề và ước lượng “lớn” | Sai | Vi phạm D.E.E.P – Detail Enough, Estimated | Thẻ chưa có mô tả rõ ràng và “lớn” là cách ước lượng quá chung chung. |
| H4. Tú tự thêm “Tối ưu tốc độ tải bản đồ” và kéo lên đầu Product Backlog | Sai | Vi phạm quyền sở hữu Product Backlog | Developer có thể đề xuất nhưng không được tự thêm hoặc thay đổi thứ tự Product Backlog, việc này thuộc Product Owner. |
| H5. Code xong được kéo thẳng sang Done | Sai | Vi phạm luồng di chuyển và Definition of Done | Code xong chưa chắc đã hoàn thành, cần kiểm tra/đánh giá trước khi đưa vào Done. |

Phần 2: Sửa lỗi

H1

Sửa: Thẻ “Làm tính năng đi ghép” cần bổ sung mô tả rõ yêu cầu và tiêu chí chấp nhận để Developer biết mình cần làm gì.

H2

Giữ nguyên: Không sửa thẻ vì đây là hạng mục đã đúng; đề bài không cung cấp đủ thông tin để kết luận thứ tự ưu tiên của 2 thẻ là sai.

H3

Sửa: Bổ sung mô tả và tiêu chí chấp nhận cho thẻ “Khách đánh giá bạn đi ghép”, đồng thời đổi ước lượng “lớn” thành mức ước lượng cụ thể theo quy ước của nhóm.

H4

Sửa: Tú chỉ được đề xuất thẻ “Tối ưu tốc độ tải bản đồ”; Product Owner Đức mới là người quyết định có thêm thẻ vào Product Backlog và sắp xếp thứ tự ưu tiên.

H5

Sửa: Bảng Trello được đổi thành:

Product Backlog → Sprint Backlog → In Progress → Review/Testing → Done

Chỉ những thẻ đã hoàn thành đầy đủ tiêu chí Done mới được chuyển sang cột Done.